Documento de Programação — Arquitetura MVP/MVVM para Web & Android em TV Box/STB

https://github.com/spocky/miproja1.git

Autor: BRUNO DANIEL MURIA DE FARIAS — Data: 03/10/2023

1. Sumário Executivo

Este documento apresenta uma solução técnica para operar e administrar equipamentos TV Box/STB, endereçando incompatibilidades de aplicativos (ex.: Watch, HBO Max, YouTube, etc.) por diferenças de arquitetura (32/64-bit), requisitos de DRM/Widevine e versões de Android. Propõe uma abordagem segura baseada em MVP/MVVM, com uso de um launcher alternativo (Projectivy Launcher) sem alterar o sistema original, e um plano de implantação, testes e rollback.

2. Escopo e Objetivos

• Diagnosticar incompatibilidades de apps em TV Box/STB (Aquário, ZTE).

• Padronizar arquitetura cliente (Android/TV) e backend (Web) usando MVP/MVVM.

• Implantar Projectivy Launcher como área de trabalho/administrador sem comprometer o launcher original.

• Estabelecer checklist para instalação/validação de aplicativos do provedor: RL NET TV, CdnTV, TIP, Watch, HBO Max, YouTube, AnyDesk e novos.

3. Contexto e Dispositivos

3.1 Aquário STV-3000 / STV-3000 Plus: modelos de mercado com Android (v7.1.2 em versões antigas; v11 em versões Plus), 2GB RAM, 16GB armazenamento, Wi-Fi 2.4/5GHz e suporte 4K conforme especificações de varejo.

3.2 ZTE ZXV10 B866V2K/B866V2-H: Android TV certificado, SoC Amlogic (S905Y4/X4), saída HDMI 2.0b, suporte a Widevine L1/PlayReady, AV1/HEVC 4K@60fps, Wi-Fi 5.

4. Padrões Arquiteturais — MVP & MVVM

• MVP no cliente Android TV para telas de administração: separa Presenter (regras/fluxo), View (UI/Fragments) e Model (dados/serviços).

• MVVM no app mobile/web de suporte e no painel web: ViewModel expõe estados reativos, desacoplando UI de fontes de dados (Repository/API).

• Benefícios: testabilidade, isolamento da UI, facilidade de manutenção e substituição de componentes (launchers, providers, DRM checkers).

5. Visão de Componentes (ASCII UML)

+-------------------+         +----------------------+         +--------------------+
|  Android TV App   |         |   Compat Checker     |         |   DRM/Widevine     |
|  (Admin Console)  |<------->|  (ABI, API Level)    |<------->|  Checker (DRM Info)|
+-------------------+         +----------------------+         +--------------------+
        |                                 |                              |
        v                                 v                              v
+-------------------+         +----------------------+         +--------------------+
| LauncherCtl       |<------->| Projectivy Launcher  |         | RemoteSupport      |
| (default/alt)     |         | (override/revert)    |         | (AnyDesk + plugin) |
+-------------------+         +----------------------+         +--------------------+
        |                                 |                              |
        v                                 v                              v
+-------------------+         +----------------------+         +--------------------+
| Provider Clients  |         | Sideload Service     |         | Logs & Telemetry   |
| (RLNET, TIP, etc) |         | (APK mgmt/rollback)  |         | (opt-in)           |
+-------------------+         +----------------------+         +--------------------+

6. Casos de Uso (ASCII UML)

Actor: Administrador

[Diagnosticar Incompatibilidade] ---> (Executar Checker ABI/DRM/Versão)
[Implantar Launcher Admin] -----> (Instalar/Ativar Projectivy) ---> (Reverter para launcher original)
[Instalar App do Provedor] -----> (Play Store/Aptoide/Sideload) ---> (Validar execução)
[Suporte Remoto] ---------------> (Ativar AnyDesk + Plugin) ---> (Auditar Sessão)
[Atualizar Sistema] ------------> (Firmware/App Update) ---> (Teste de Regressão)

7. Diagrama de Classes (ASCII UML)

+---------------------+    1..1   +---------------------+
| DeviceManager       |---------->| CompatibilityService|
| - listDevices()     |           | - checkABI()        |
| - setLauncher()     |           | - checkAPILevel()   |
| - installApk()      |           | - checkDRM()        |
+---------------------+           +---------------------+
           | 1..*                             | 1..1
           v                                   v
+---------------------+                 +---------------------+
| ProviderApp         |                 | DRMChecker          |
| - name              |                 | - readWidevine()    |
| - packageId         |                 | - isL1Capable()     |
+---------------------+                 +---------------------+
           |                                   |
           v                                   v
+---------------------+                 +---------------------+
| LauncherController  |                 | RemoteSupport       |
| - activateAlt()     |                 | - startAnyDesk()    |
| - restoreDefault()  |                 | - installPlugin()   |
+---------------------+                 +---------------------+

8. Análise de Requisitos

8.1 Funcionais

F1. Diagnosticar: identificar ABI (armeabi-v7a/arm64-v8a), versão Android TV, e nível Widevine (L1/L3).

F2. Implantar launcher alternativo sem root e com opção de retorno ao launcher original.

F3. Instalar e validar apps do provedor: RL NET TV, CdnTV, TIP, Watch, HBO Max, YouTube, AnyDesk.

F4. Suporte remoto seguro via AnyDesk com plugin de controle e permissões de acessibilidade.

F5. Registrar logs básicos para auditoria e troubleshooting (opt-in, privacidade).

8.2 Não Funcionais

NF1. Compatibilidade: manter suporte a 32-bit e 64-bit; preparar migração para apps 64-bit (Android TV).

NF2. Segurança: respeitar DRM (Widevine L1 para HD/4K), evitar root; controle de acesso no suporte remoto.

NF3. Desempenho: otimizar home (launcher sem anúncios), inicialização rápida e baixa latência.

NF4. Manutenibilidade: arquitetura MVP/MVVM; testes unitários e de integração; rollback simples.

9. Matriz de Compatibilidade e Validação (Template)

Aplicativo | Dependências | Instalação | Status Aquário | Status ZTE | Observações
HBO Max/Max | Widevine L1, Android TV | Play Store/Sideload | Validar DRM L1 | Validar DRM L1 | Em L3, limitar a SD
YouTube (Android TV) | Android >= 7.0 | Play Store | Disponibilidade de app | Disponibilidade de app | Verificar suporte de 4K/HDR
Watch | Requisitos do fornecedor | Play/Sideload | Confirmar compatibilidade | Confirmar compatibilidade | Verificar ABI 32/64-bit
RL NET TV / CdnTV / TIP | Específicos do provedor | APK/loja | Testar login/licenças | Testar login/licenças | Lista branca de dispositivos
AnyDesk | Plugin de controle + Acessibilidade | Play Store/Sideload | Habilitar plugin | Habilitar plugin | Auditoria de sessões

10. Estratégia de Implantação (Launcher + Apps)

Passo 1 — Diagnóstico: instalar AIDA64/DRM Info; coletar ABI, versão, Widevine.

Passo 2 — Launcher: instalar Projectivy Launcher; ativar override; validar navegação; manter opção de restauração.

Passo 3 — Apps do Provedor: instalar via Play Store ou sideload; validar execução; registrar evidências.

Passo 4 — Suporte Remoto: instalar AnyDesk; instalar plugin; conceder acessibilidade; testar controle.

Passo 5 — Testes & Rollback: executar testes; se falhar, desativar Projectivy e remover APKs problemáticos.

11. Sideload (Android TV/Google TV) — Resumo

• Habilitar fontes desconhecidas e/ou Modo Desenvolvedor.
• Transferir APK (Send Files to TV, FTP via CX File Explorer, USB).
• Instalar via gerenciador de arquivos; conceder permissões.
• Abrir app e validar com controle remoto.

12. Plano de Testes

T1. Inicialização do equipamento com launcher original e alternativo.

T2. Execução de cada app com cenários: login, reprodução, navegação (10-foot UI).

T3. Verificação de DRM: resolução alcançada (SD/HD/4K), erros de licença.

T4. Suporte remoto: latência, estabilidade, permissões.

T5. Rollback: restaurar launcher original; desinstalar Projectivy; remover APKs; validar estado de fábrica.

13. Riscos e Mitigações

R1. Dispositivo 32-bit sem libs 64-bit: mitigar com builds com ABI múltiplo e verificação de compatibilidade.

R2. DRM L3: mitigar aceitando resolução reduzida ou substituindo por STB com Widevine L1.

R3. Bloqueios de loja/região: mitigar com sideload e conformidade de licenças.

R4. Suporte remoto sem plugin: mitigar com visualização apenas; solicitar plugin compatível ao fabricante.

14. Roadmap para 64-bit (Google TV/Android TV)

• Atualizar apps com bibliotecas arm64-v8a além de armeabi-v7a.

• Validar page size 16KB ao mirar Android 15+.

• Testar em Shield/NVIDIA e emuladores 64-bit; manter entrega a 32-bit.

15. Checklist de Implantação

[ ] Coleta de ABI/Android/DRM
[ ] Instalação Projectivy + override
[ ] Instalação/validação: RL NET TV, CdnTV, TIP, Watch, HBO Max, YouTube
[ ] Configuração AnyDesk + plugin + acessibilidade
[ ] Plano de rollback documentado
[ ] Evidências (logs/prints) arquivadas

16. Referências (selecionadas)

Projectivy Launcher — Play Store, XDA, Android Police, Lifehacker.

Google Developers — Widevine DRM; Android Developers — 64-bit apps.

AnyDesk — Documentação Android/ChromeOS.

Aquário STV-3000/Plus — Varejo e institucional; ZTE ZXV10 B866V2K/B866V2-H — Especificações.

Sideload — Android Authority; How-To Geek.

17. Projectivy Launcher — Detalhamento Técnico e Operacional

17.1 Visão Geral

Projectivy Launcher é um launcher alternativo para Android/Google TV focado em desempenho, personalização e remoção de anúncios do home padrão, podendo substituir temporariamente o launcher original sem alterações de sistema e com reversão simples.

17.2 Principais Recursos (curadoria)

• Override do launcher padrão (Home) com opção de restauração — sem root; acessível via configurações e acessibilidade.

• Layouts flexíveis: categorias, canais, espaçamento, ocultar apps, renomear e ícones personalizados.

• Papel de parede estático/animado (GIF/Vídeo), ajuste de brilho/contraste/saturação/hue/blur e cores adaptativas.

• Desempenho otimizado: inicialização mais rápida, navegação fluida e redução de latência por remover componentes de promoções.

• Parental controls, backups fáceis, inicialização direta de app/fonte, padrões de calibração (4K, Dolby Vision, judder).

• Acesso a menus de engenharia quando disponíveis (SoCs Amlogic/Mediatek/Xiaomi), atalhos para fontes (HDMI/AV).

17.3 Pré-requisitos e notas

• Instalação via Play Store em dispositivos compatíveis; em regiões sem disponibilidade, usar sideload (APK) de fonte confiável.

• Conceder permissões solicitadas (notificações, acessibilidade) para habilitar recursos como remapeamento de botões.

• Alguns recursos avançados exigem upgrade premium; o uso corporativo/comercial pode ter restrições de licença.

17.4 Procedimento de Instalação (resumo)

1) Abrir Play Store no Android/Google TV → Buscar 'Projectivy Launcher' → Instalar.

2) Em Configurações → Acessibilidade → ativar Projectivy Launcher para recursos de controle.

3) Nas configurações do Projectivy → Geral → 'Override current launcher' para assumir o Home.

4) Personalizar categorias, ícones e papel de parede; validar navegação com controle remoto.

17.5 Reversão/Desinstalação

• Desmarcar 'Override current launcher' ou desinstalar o app pela Play Store. O Home volta ao launcher de fábrica imediatamente.

17.6 Boas práticas em ambiente de provedor

• Padronizar perfil de layout por tipo de operação (atendimento, supervisão, playback) e bloquear apps não utilizados.

• Manter backup das configurações do Projectivy para recuperação rápida pós-atualizações.

• Validar sempre a usabilidade 10-foot (navegação por D-pad) e latência de abertura de apps críticos do provedor.

17.7 Integração com a solução proposta

• Interage com LauncherController (ativação/rollback) e Sideload Service para apresentação ordenada de apps do provedor.

• Complementa o MVP/MVVM ao isolar UI de administração e reduzir fricções operacionais (acesso rápido a inputs/apps).